Приложение № 2 к приказу

Генерального директора ТОО «Оператор РОП»

№ 31/З от «18» марта 2017 г**.**

*Тендерная документация по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров*

*для сбора ламп и химических источников питания*

**Наименование закупки** – работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания.

Сумма, выделенная для приобретения работ, являющихся предметом проводимых закупок способом тендера – 588 421 600 (пятьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста двадцать одна тысяча шестьсот) тенге без учета НДС, в том числе по лотам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование работ** | **Сумма, тенге, без учета НДС** |
| 1 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Актюбинской области | 40 112 800 |
| 2 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Алматинской области | 57 304 000 |
| 3 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Павлодарской области | 60 320 000 |
| 4 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Жамбылской области | 31 969 600 |
| 5 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Атырауской области | 12 064 000 |
| 6 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Кызылордиской области | 256 360 000 |
| 7 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Западно-Казахстанской области | 16 286 400 |
| 8 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Акмолинской области | 46 446 400 |
| 9 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Северо-Казахстанской области | 23 826 400 |
| 10 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Костанайской области | 43 732 000 |

**Наименование и местонахождение Заказчика** – ТОО «Оператор РОП» (далее - Заказчик), Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 18, БЦ «Финансовый Центр» - 1 этаж, БИН 151 140 025 060, РНН 600 900 704 974, расчетный счет KZ77926180219T620007, АФ АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX.

**Электронный адрес веб-сайта Заказчика** - www.recycle.kz.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ указаны в Технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).

**Количество работ,** являющихся предметом проводимых закупок, указаны в Перечне лотов (приложение № 2 к Тендерной документации).

**Место и условия выполнения работ** указаны в Перечне лотов (Приложение № 2 к Тендерной документации).

**Требуемые сроки выполнения работ** указаны в Технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).

**Условия платежа:** Расчет производится Заказчиком согласно договору о закупках работ (Приложение № 3 к Тендерной документации).

Заказчик на любом этапе проведения тендера вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение работ, предусмотренных в плане закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения работ. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план(ы) закупок.

В этом случае Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика.

1. **Описание всех обязательных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков, влияющих на условное понижение цены**
2. Неотклоненные Тендерные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации.

Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий** | **Условное понижение цены** |
| 1 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Заказчика | -2,5% |
| 2 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат | -1% |
| 3 | Предлагаемые товары произведены в Республике Казахстан, при условии, что данные товары не уступают по качеству аналогичным товарам | -2,5% |
| 4 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых работ, в течение последних 5 лет.  *Подтверждается соответствующими копиями накладных, актов выполненных работ, заверенными подписью Первого руководителя Поставщика и печатью компании.* | -0,5% за каждый год опыта выполненных работ, (но не более 2,5%) |

1. В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

В случае участия в тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

**2. Требования к содержанию ценового предложения и валюте,** **в которой должно быть выражено ценовое предложение**

1. Ценовое предложение (Приложение № 4 к Тендерной документации) потенциального поставщика должно содержать стоимость за работу без учета НДС, с включенными в нее расходами предусмотренными условиями работ, а также иными расходами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к цене работ, представленную на условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к цене на условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанной скидки.

1. Ценовое предложение участника тендера должно быть выражено в тенге.
2. Потенциальный поставщик может представить одно дополнительное ценовое предложение на понижение цены по тендеру, с указанием наименования соответствующего тендера, соответствующего требованиям, изложенным в подпункте 12) пункта 28 Правил закупок товаров, работ и услуг Заказчика (далее – Правила). Дополнительное ценовое предложение на понижение цены может быть подано после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере и соответствующего объявления председателя тендерной комиссии.
3. В случае, если дополнительное ценовое предложение на понижение цены потенциального поставщика будет выше его ценового предложения, представленного в составе заявки на участие в тендере, то тендерной комиссией не учитывается данное дополнительное ценовое предложение.
4. **Требования к языку составления и представления Тендерных заявок**
5. Тендерная заявка составляется на русском или казахском языках. При этом Тендерная заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться копия точного нотариально засвидетельствованного перевода на язык настоящей Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

**4. Способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию Тендерной документации**

1. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 10 часов 00 минут 31 марта 2017 года, по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 18, БЦ «Финансовый Центр» - 1 этаж.
2. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос, опубликовать ответ (разъяснение) на сайте, где размещена Тендерная документация.

**5. Изменение Тендерных заявок и их отзыв**

1. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою Тендерную заявку в любое время до истечения окончательного срока представления Тендерных заявок.

Не допускается внесение изменений в Тендерные заявки после истечения окончательного срока их представления.

1. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик и тендерная комиссия не несут обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов тендера.

**6. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений**

**в Тендерную документацию**

1. Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке не позднее 13 часов 00 минут 31 марта 2017 года.

При этом окончательный срок предоставления Тендерных заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Тендерных заявок, Заказчик уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию, а для уведомления потенциальных поставщиков текст с изменениями и дополнениями размещается на сайте, где размещена Тендерная документация.

**7. Порядок, способ, место и окончательный срок представления Тендерной заявки и требуемый срок действия Тендерных заявок**

1. Потенциальный поставщик для участия в закупках способом тендера заполняет форму заявки, согласно Приложению № 5 к Тендерной документации.
2. Заявка подписывается и заверяется печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется) и должна содержать копии документов в соответствии с требованиями пункта 19 Тендерной документации.
3. Потенциальный поставщик, подает конверт с тендерной заявкой на участие в тендере либо может направить почтой по адресу; Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 18, БЦ «Финансовый Центр» - 1 этаж.

Тендерные заявки, поданные потенциальными поставщиками, в хронологическом порядке вносятся в журнал регистрации заявок на участие в тендере.

1. Тендерные заявки должны быть представлены не позднее 10 часов 00 минут 6 апреля 2017 года.

При этом срок действия Тендерной заявки должен быть не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. Срок действия тендерной заявки исчисляется, начиная с 6 апреля 2017 года.

**8. Содержание Тендерных заявок**

1. Тендерная заявка является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить выполнения работ в соответствии с требованиями и условиями, установленными в Тендерной документации.
2. Тендерная заявка должна содержать:
3. заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в тендере (Приложение № 5 к Тендерной документации);
4. техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком, которая должна соответствовать требованиям, установленным Тендерной документацией (Приложение № 1 к Тендерной документации);
5. перечень субподрядчиков при выполнении работ, а также виды, объем работ, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам, согласно Приложению № 6 к Тендерной документации, который не должен превышать 2/3 предельного объема работ;
6. оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);
7. документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 31 Правил (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

1. ценовое предложение и дополнительное ценовое предложение на понижение цены (в случае его наличия), подписанное потенциальным поставщиком и заверенное печатью (для физического лица, если имеется печать) потенциального поставщика форма и содержание которых должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в подпункте 12) пункта 28 Правил.
2. нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства и удостоверения личности, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;
3. документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава – копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;
4. оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, на право подачи дополнительного ценового предложения на понижение цены, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.
5. Заявка на участие в тендере должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в тендере, изложенного в тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в тендере должен соответствовать или быть не менее срока, установленного тендерной документацией.

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом Правил, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

1. Заявка на участие в тендере представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика, за исключением дополнительного ценового предложения на понижение цены, которое представляется на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов в порядке, определенном Правилами.

Техническое задание заявки на участие в тендере потенциального поставщика (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная (заверенный) подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) прикладывается отдельно.

На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать:

полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

наименование тендера для участия, в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика;

полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика.

Конверт с заявкой на участие в тендере, представленный после истечения установленного срока, а также представленный с нарушением порядка оформления установленного тендерной документацией не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

**9. Дата, время и место вскрытия Тендерных заявок**

1. Вскрытие Тендерных заявок потенциальных поставщиков будет осуществлено в 12 часов 00 минут 6 апреля 2017 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 18, БЦ «Финансовый Центр» - 1 этаж.

**10. Описание процедуры вскрытия Тендерных заявок**

1. Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в тендере в день, время и в месте, которые указаны в Тендерной документации.
2. При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в тендере.
3. До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
4. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом тендера и тендерной документации.
5. Заявка на участие в тендере также вскрывается в случае, если на тендер представлена только 1 (одна) заявка на участие в тендере и рассматривается на соответствие требованиям тендерной документации.
6. Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере оформляется секретарем тендерной комиссии и публикуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня вскрытия конвертов.

Протокол о вскрытии конвертов подписывается всеми членами тендерной комиссии и полистно визируется её секретарём.

**11. Рассмотрение, оценка и сопоставление Тендерных заявок**

1. Заявки на участие в тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия требованиям пункта 19 Тендерной документации. Неотклоненные по основаниям, указанным в пункте 33 Тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя тендера.
2. Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
3. При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок), технического задания и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены);

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в тендере в соответствие с требованиями Правил, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

1. Не допускается отклонение заявки на участие в тендере по формальным основаниям.

Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 33 Тендерной документации.

1. Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

1) признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 19 Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технического задания, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие подходы выполнения работ, а также лучшие характеристики закупаемых работ;

2) если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере;

3) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

4) потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие в закупках, является руководителем потенциального поставщика, который включен в Реестр недобросовестных участников государственных закупок;

6) потенциальный поставщик либо юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупоки (или) в Перечне лжепредприятий и (или) в Реестре ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «ФНБ «Самруқ-Казына»;

7) потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом, осуществляющим реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, в Единый реестр должников;

8) срок действия тендерной заявки потенциального поставщика менее срока, требуемого Тендерной документацией.

Любое из указанных оснований для отклонения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков является исчерпывающими.

**12. Подведение итогов тендера**

1. Неотклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.
2. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.
3. Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.
4. В случае осуществления закупок работ при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий наибольший опыт выполнения работ на рынке закупаемых работ, являющихся предметом тендера.
5. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте выполнения работ на рынке закупаемых работ (или в случае невозможности определения такого опыта) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.
6. Итоги тендера оформляются протоколом об итогах тендера, который подписывается тендерной комиссией и полистно визируется её секретарём.
7. В протоколе об итогах тендера должна содержаться информация:

1) о месте и времени подведения итогов;

2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в тендере;

3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

4) об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

5) о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

6) о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

7) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если тендер состоялся;

8) о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

9) сведения о направлении в соответствии с пунктом 55 Правил запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

10) иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

1. Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1) представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

2) если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 57 Правил, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

3) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора.

1. Если закупки способом тендера признаны несостоявшимися, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

1) о повторном проведении закупок способом тендера;

2) об изменении тендерной документации и повторном проведении закупок способом тендера;

3) об осуществлении закупок способом из одного источника.

При этом в случае наличия потенциального поставщика, заявка на участие в тендере, которого не была отклонена в соответствии с протоколом об итогах, Заказчик заключает договор о закупках работ с таким потенциальным поставщиком способом из одного источника.

1. Заказчик после подписания протокола об итогах тендера:

1) направляет победителю уведомление;

2) размещает протокол об итогах тендера на веб-сайте Заказчика.

**13. Порядок заключения договора о закупках по итогам тендера**

1. Договор (Приложение № 3 к Тендерной документации) заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора о закупках.
2. В случае заключения договора о закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
3. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или выполняемые работы, не облагаются НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней, но не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.
5. В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
6. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем, в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику, подписанный договор о закупках и уклонился от заключения договора о закупках, такой потенциальный поставщик включается Заказчиком в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.

Требования настоящего пункта не распространяются на потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

1. Потенциальный поставщик не признается уклонившимся от заключения договора о закупках в случаях отказа потенциального поставщика от заключения договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты вскрытия заявок на участие в тендере и до даты подписания договора о закупках;
2. В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

Уведомление о подписании договора о закупках потенциальному поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место должен подписать в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

1. Если на этапе исполнения договора, договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере, с учетом стоимости обязательств, исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае, если по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления, потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место не будет представлен ответ на уведомление, закупки должны быть осуществлены повторно.
2. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, который должен содержать сумму и сроки заключения договора о закупках.
3. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон согласно пункту 105 Правил.
4. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон согласно пункту 107 Правил.
5. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.
6. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 105-107 Правил.

**14. Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками**

1. Для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками обращаться по телефону: 8(717) 272-79-60, [e.buzurbaev@recycle.kz](mailto:e.buzurbaev@recycle.kz).

Приложения:

1. Техническая спецификация на закупаемые работы (Приложение № 1 к Тендерной документации);
2. Перечень лотов (Приложение № 2 к Тендерной документации);
3. Проект договора о закупках работ (Приложение № 3 к Тендерной документации);
4. Форма ценового предложения (Приложение № 4 к Тендерной документации);
5. Форма заявки на участие в тендере (Приложение № 5 к Тендерной документации);
6. Перечень субподрядчиков (Приложение № 6 к Тендерной документации).

*Приложение № 1 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания*

**Техническая спецификация по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров**

**для сбора ламп и химических источников питания**

Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания (далее - контейнеры) должны быть выполнены в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, Национальным стандартом Республики Казахстан СТ РК 2793-2015 «Контейнер для сбора ламп и химических источников питания», утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 25 декабря 2015 года №270-од (далее – Национальный стандарт), и требованиям иного законодательства Республики Казахстан.

К лампам и химическим источникам питания относятся: компактные энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, ртутьсодержащие термометры, батарейки и аккумуляторы, которые содержат пары ртути и других опасных компонентов.

Технические требования к контейнерам и фундаментной плите должны соответствовать требованиям Национального стандарта.

**Требования к выполнению работ**

1. контейнеры и фундаментные плиты должны быть изготовлены на территории Республики Казахстан;
2. транспортировке подлежат контейнеры и фундаментные плиты в регионы, согласно лотам;
3. монтажу подлежат контейнеры с фундаментными плитами в регионах РК в соответствии с лотами (по согласованию с местными исполнительными органами).

**Требования к порядку исполнения обязанностей потенциального поставщика при выполнении работ:**

1. Полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики контейнеров и фундаментных плит должны соответствовать требованиям Национального стандарта;
2. Работы считаются выполненными после завершения монтажа всех контейнеров.

Для подтверждения потенциальным поставщиком возможности выполнения работ необходимо представить в рамках тендерной документации:

- калькуляцию расходов на изготовление и установку контейнеров и фундаментных плит;

- документацию, подтверждающую наличие помещения, техники и оборудования для изготовления контейнеров и фундаментных плит:

а) договора купли-продажи (аренды или иного пользования) помещения, техники и (или) оборудования, налоговый счёт-фактуры, приходные накладные/акты приема передач;

б) документы, подтверждающие постановку на баланс техники и (или) оборудования организации.

*Приложение № 2 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров*

*для сбора ламп и химических источников питания*

**Перечень лотов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование работ** | **Срок выполнения работ** | **Место выполнения работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во, объем** | **Кол-во контейне-ров** | | **Цена за 1 шт. контейнера без НДС** | | **Общая сумма, в тенге без НДС** | | **Размер предоп-латы, %** | |
| 1 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Актюбинской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 133 | | 301 600 | | 40 112 800 | | 30 | |
| 2 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Алматинской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 190 | | 301 600 | | 57 304 000 | | 30 | |
| 3 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Павлодарской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 200 | | 301 600 | | 60 320 000 | | 30 | |
| 4 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Жамбылской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 106 | | 301 600 | | 31 969 600 | | 30 | |
| 5 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Атырауской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 40 | | 301 600 | | 12 064 000 | | 30 | |
| 6 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Кызылординской области | Изготовление по 31 октября 2017 года, монтаж по 31 декабря 2017 года | Республика Казахстан | работа | 1 | 850 | | 301 600 | | 256 360 000 | | 30 | |
| 7 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Западно-Казахстанской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 54 | | 301 600 | | 16 286 400 | | 30 | |
| 8 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Акмолинской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 154 | | 301 600 | | 46 446 400 | | 30 | |
| 9 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Северо-Казахстанской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 79 | | 301 600 | | 23 826 400 | | 30 | |
| 10 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Костанайской области | Изготовление по 1 ноября 2017 года, монтаж по 31 декабря 2017 года | Республика Казахстан | работа | 1 | 145 | | 301 600 | | 43 732 000 | | 30 | |
| **Итого:** | | | | | | | **1 951** | |  | | **588 421 600** | |  | |

*Приложение № 3 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания*

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_**

**о закупках работ по изготовлению и монтажу контейнеров**

**для сбора ламп и химических источников питания**

г. Астана «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

**ТОО «Оператор РОП»**,именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Коротенко С.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пп. 8) ст. 285-2 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также на основании Протокола об итогах закупкок работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания способом проведения тендера от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года, заключили настоящий Договор о закупках работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания (далее - Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания (далее Работы) согласно Национального Стандарта Республики Казахстан СТ РК 2793-2015 «Контейнер для сбора ламп и химических источников питания», утвержденного приказом от 25 декабря 2015 года №270-од (далее – Национальный стандарт), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость Работ в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

1.2. Приемка Работ Исполнителя Заказчиком по Договору оформляется путем подписания Сторонами Акта выполненных Работ.

1.3. Срок выполнения Работ согласно Перечню работ (Приложение к Договору).

1.4. Объем Работ, требования по качеству, сроки и условия выполнения Работ по Договору определены Перечнем Работ (Приложение к Договору).

1.5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и являются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Перечень Работ (Приложение к Договору).

1. **Права и** **обязанности сторон**

**2.1. Заказчик вправе:**

2.1.1. в любое время в период действия Договора проверять ход и качество Работ Исполнителя;

2.1.2. требовать выполнения Исполнителем всех принятых обязательств по Договору;

2.1.3. давать Исполнителю обязательные для соблюдения и выполнения указания, в ходе исполнения Договора;

2.1.4. предъявить обоснованные претензии, возникшие по качеству выполненных Работ, обнаруженные до принятия выполненных Работ и (или) в течение 12 (двенадцати) месяцев после принятия выполненных Работ;

2.1.5. в безакцептном порядке удержать начисленные Исполнителю в соответствии с п. 6.3. - 6.5. Договора штрафные санкции, в случае нарушения обязательств по Договору, из суммы, подлежащей оплате за выполненные Работы, предусмотренной п. 4.1. Договора;

2.1.6. Заказчик имеет иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

**2.2. Заказчик обязуется:**

2.2.1. в случае выполнения Работ Исполнителем в соответствии с требованиями п. 2.4.1. Договора, надлежащим образом и в полном объеме принять их;

2.2.2. при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

2.2.3. при приемке выполненных Работ подписать Акт выполненных Работ либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований их непринятия;

2.2.4. оплатить за выполненные Работы Исполнителя в размере, сроки и на условиях, установленных в Договоре;

2.2.5. Заказчик несет иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

**2.3. Исполнитель вправе:**

2.3.1. самостоятельно, но с соблюдением всех правил и требований (в том числе безопасности) законодательства Республики Казахстан к выполнению предусмотренных Договором Работ, определять способы их выполнения;

2.3.2. требовать выполнения Заказчиком всех принятых обязательств по Договору;

2.3.3. Исполнитель имеет иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

**2.4. Исполнитель обязан:**

2.4.1. выполнить Работы полностью с надлежащим качеством, соответствующим требованиям Национального Стандарта, законодательства Республики Казахстан, нормативно-технических документов и иной регламентирующей документации по осуществляемым им видам деятельности, действующей в Республики Казахстан;

2.4.2. информировать Заказчика по его требованию о ходе выполнения им своих обязательств по Договору;

2.4.3. предоставить Заказчику документы, необходимые для определения и/или подтверждения выполненного Исполнителем объема Работ;

2.4.4. подписать с Заказчиком Акт выполненных Работ;

2.4.5. не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

2.4.6. возместить Заказчику причиненные убытки в случае, если они возникли в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, выразившихся в нарушении сроков выполнения Работ; отказа Исполнителем в одностороннем порядке от выполнения Работ; ненадлежащем выполнении Работ, возникших до окончания выполнения Работ Исполнителем согласно настоящего Договора;

2.4.7. не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика сведения и содержание документов, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который непосредственно привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

2.4.8. своими силами и средствами устранить все ошибки, недостатки, выявляемые в ходе выполнения и (или) после выполнения Работ Исполнителем;

2.4.9. Исполнитель несет иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

1. **Порядок и сроки исполнения обязательств**
   1. Исполнитель выполняет Работы с даты подписания Договора и не позднее срока, указанного в Перечне Работ (Приложение 1 к Договору).
   2. Исполнитель по окончании Работ, подает Заказчику следующие документы:
2. Акт выполненных работ;
3. Счет-фактуру;
4. Счет на оплату;
5. Технический паспорт на каждый контейнер, утвержденный руководителем предприятия изготовителя, подтверждающий все технические характеристики;
6. Гарантийный талон на каждый контейнер;
7. Документы, подтверждающие приобретение и использование сырья и материалов для изготовления контейнеров и фундаментных плит:

а) договора купли-продажи сырья;

б) налоговые счета-фактуры;

в) приходные накладные/ акты приема-передач;

г) приходные ордера запасов (форма З-1, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан);

д) акты списания запасов (форма З-6, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан).

* 1. Документы, предусмотренные п. 3.2. Договора должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя с приложением соответствующего документа о полномочиях, а также печатью Исполнителя. Ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставленных документах, несет Исполнитель.
  2. Несвоевременное предоставление Исполнителем документов, перечисленных в п. 3.2. Договора, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную плату.

**4. Размер платы и порядок взаиморасчетов (оплаты)**

4.1. Общая стоимость выполненных Работ по Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) тенге без учета НДС (с учетом НДС) (далее – сумма Договора). Исполнитель не является (является) плательщиком НДС.

* 1. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс (предоплату) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Договора Сторонами в размере 30% (тридцати) от суммы Договора.
  2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения Работ по изготовлению и монтажу контейнеров Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных Работ по изготовлению и монтажу контейнеров соразмерно выплаченного аванса с счет-фактурой и счетом на оплату.
  3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ, Заказчик подписывает Акт выполненных работ при соответствии Работ с условиями настоящего Договора либо отказывается от подписания Акта выполненных Работ. Исполнитель обязан устранить установленные Заказчиком отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.
  4. Оплата в размере 50% (пятидесяти) от суммы Договора, что составляет сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта выполненных Работ за изготовление контейнеров по сбору ламп и химических источников питания и предоставления Исполнителем надлежаще оформленного счета на оплату по Договору;
  5. Окончательный расчет 20% (двадцати) от суммы Договора, что составляет сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ за установку контейнеров по сбору ламп и химических источников питания, на основании выставляемого Исполнителем счета-фактуры.
  6. Сумма Договора, определяемая в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора является фиксированной в течение всего срока действия Договора и не подлежит изменению в сторону увеличения.
  7. Расчет считается произведенным после того, как Заказчик осуществит перечисление платежа на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
  8. Все расходы, связанные с банковскими операциями, оплачиваются стороной, их осуществляющей.

1. **Гарантии**

5.1.Исполнитель гарантирует соответствие контейнера требованиям Национального стандарта при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

5.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

5.2.1. ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

5.2.2. наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

5.2.3. наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

5.2.4. повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

5.2.5. наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

5.3. Срок эксплуатации каждой единицы контейнера составляет до 10 лет.

5.4. Гарантийный срок эксплуатации контейнеров устанавливается Исполнителем не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня отгрузки контейнеров Заказчику.

**6. Ответственность сторон**

6.1 За неисполнение в соответствии с положениями настоящего Договора и действующего законодательства Республики или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность Казахстан.

6.2. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику вследствие выполнения Работ по Договору. Возмещение причиненного Заказчику ущерба производится Исполнителем в порядке, на условиях и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

6.3. За нарушение сроков выполнения Работ Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора, указанной в п. 4.1. Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня нарушения обязательства по день его фактического исполнения (включительно), но не более 20% от суммы Договора.

6.4. За ненадлежащее выполнение Работ Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы Договора, указанной в п. 4.1. Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня нарушения обязательства по день его фактического исполнения (включительно), но не более 20% от суммы Договора.

6.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ или нарушения срока выполнения Работ на срок более 1 (одного) месяца со дня истечения срока выполнения Работ по настоящему Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от суммы Договора, указанный в п. 4.1. Договора, за каждый день нарушения срока, но не более 20% от суммы Договора.

При этом Исполнитель возвращает Заказчику ранее выплаченную сумму, указанную в разделе 4 Договора.

6.6. Оплата штрафных санкций производится путем перечисления денежных средств на банковский счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменной претензии.

6.7. Оплата неустойки (штраф, пеня) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно предупредив Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до расторжения.

**7. Споры и разногласия**

7.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.2. Споры и разногласия, не разрешенные Сторонами в процессе переговоров, передаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на рассмотрение судов по месту нахождения Заказчика.

1. **Заключительные положения**

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по дату подписания Сторонами Акта выполненных работ, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, что отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения настоящего Договора возвратить Заказчику неиспользованные денежные средства.

8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

8.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или электронной почтой по адресу, указанному в разделе 9 Договора.

8.7. Уведомление, указанное в п. 8.6. Договора, вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если это указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

8.8. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

Для целей Договора «форс-мажорные обстоятельства» означают события, наступление которых неподвластно Сторонам, имеет непредвиденный характер и является следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке необходимых для исполнения товаров, работ или услуг.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.9. Внесение изменений/дополнений в заключенный Договор допускается в случаях, предусмотренных Правилами закупок товаров, работ и услуг Заказчика и законодательством Республики Казахстан. Любые изменения и/или дополнения оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

8.10. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.11. В случае если в процессе выполнения Работы создается объект интеллектуальной собственности на настоящий Договор распространяются положения статьи 33 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах».

При этом Заказчику принадлежат все исключительные права на создаваемый объект, включая, но, не ограничиваясь следующими: право использовать результаты Работ любым способом по своему усмотрению, право изменять результаты Работ по своему усмотрению (право на переработку), право на обнародование результатов Работ, право на публикацию.

Все права, перечисленные в настоящем пункте, возникают у Заказчика с момента передачи Заказчику окончательного результата Работ и подписания Сторонами Акта выполненных работ.

* 1. Вся предыдущая переписка и переговоры, предшествовавшие подписанию Договора, теряют свою силу с даты его подписания.

1. **Местонахождение, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон**

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТОО «Оператор РОП»**  местонахождение: Республика Казахстан,  010000, город Астана, район Есиль,  проспект Мәңгілік Ел, дом 18, 1 этаж  телефон +7 (7172) 72-79-60  e-mail: [info@recycle.kz](mailto:info@recycle.kz)  БИН 151140025060  ИИК KZ77926180219T620007  АО «Казкоммерцбанк»  БИК KZKOKZKX  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Коротенко**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  местонахождение:  телефон  e-mail:  БИН  ИИК  БИК  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

*Приложение 1 к Договору по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_2017 года*

**Перечень работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Срок выполнения работ** | **Место выполнения работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во, объем** | **Кол-во контейне-ров** | **Цена за 1 шт. контейнера с/без НДС** | **Общая сумма, в тенге с/без НДС** | **Размер предоп-латы, %** |
| 1 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Актюбинской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 133 |  |  | 30 |
| 2 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Алматинской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 190 |  |  | 30 |
| 3 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Павлодарской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 200 |  |  | 30 |
| 4 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Жамбылской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 106 |  |  | 30 |
| 5 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Атырауской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 40 |  |  | 30 |
| 6 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Кызылординской области | Изготовление по 31 октября 2017 года, монтаж по 31 декабря 2017 года | Республика Казахстан | работа | 1 | 850 |  |  | 30 |
| 7 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Западно-Казахстанской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 54 |  |  | 30 |
| 8 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Акмолинской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 154 |  |  | 30 |
| 9 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Северо-Казахстанской области | Изготовление 3 (три) месяца, монтаж 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора | Республика Казахстан | работа | 1 | 79 |  |  | 30 |
| 10 | Работы по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания для Костанайской области | Изготовление по 1 ноября 201  7 года, монтаж по 31 декабря 2017 года | Республика Казахстан | работа | 1 | 145 |  |  | 30 |
| **Итого:** | | | | | | **1 951** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| **ТОО «Оператор РОП»** |  |
| **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Коротенко**  **М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

*Приложение № 4 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания*

**Ценовое предложение потенциального поставщика**

(заполняется отдельно на каждый лот)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование закупки |  |
| № лота |  |
| Наименование лота |  |
| Наименование потенциального поставщика, БИН/ИИН |  |
| Банковские реквизиты потенциального поставщика |  |
| Наименование валюты ценового предложения |  |
| Цена за выполнение работ за 1 единицу контейнера |  |
| Количество контейнеров согласно лота |  |
| Общая стоимость выполнения работ |  |

\*Стоимость выполнения работ указана с учетом всех расходов на страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов.

Стоимость выполнения работ указана без НДС.

Выражаем согласие с Вашими условиями платежа, оговоренными в Тендерной документации.

**Наименование потенциального поставщика Ф.И.О. руководителя**

М.П. (при наличии)

*Приложение № 5 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания*

**Заявка на участие в тендере**

**Кому**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование Заказчика закупок способом тендера)

**От кого**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в тендере:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование потенциального поставщика (в случае если потенциальный поставщик является физическим лицом необходимо, также указать данные документа, удостоверяющего личность физического лица) |  |
| Юридический, фактический адрес и  контактные телефоны  потенциального поставщика |  |
| Банковские реквизиты потенциального поставщика (расчетный счет, БИН/ИИН, БИК/ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается (в случае если потенциальный поставщик является физическим лицом необходимо также указать номер свидетельства о государственной регистрации, индивидуального предпринимателя) |  |
| Потенциальный поставщик плательщик НДС | Да/нет (не нужное удалить) |
| ИИН руководителя потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. руководителя потенциального поставщика |  |

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование юридического/физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.
2. Настоящим также выражается согласие потенциального поставщика на расторжение в порядке, установленном Правилами закупок товаров, работ и услуг Заказчик, договора о закупках (товара(ов), работ, услуг - указать необходимое).
3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление заказчику и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав.
4. Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах недостоверных сведений.
5. Потенциальный поставщик уведомляет об ознакомлении с условиями внесения потенциальных поставщиков в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.
6. Настоящая тендерная заявка действует в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней.
7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**(Должность, Ф.И.О. руководителя либо его заместителя юридического/физического лица - потенциального поставщика и его подпись)**

**Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

*Приложение № 6 к Тендерной документации по закупкам работ по изготовлению и монтажу контейнеров для сбора ламп и химических источников питания-*

**Перечень субподрядчиков при выполнении работ, а также виды работ, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам**

Наименование тендера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субподрядчика– юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика, являющегося физическим лицом | БИН(ИИН)/ИНН/УНП субподрядчика, его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием | Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием в денежном выражении, тенге |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Всего по данному субподрядчику | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Всего по данному субподрядчику | | | |  |
| Итого по всем субподрядчикам | | | |  |

Настоящим субподрядчик (и) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в тендере (указать полное наименование тендера), выражают свою осведомленность об условиях участия в закупках и принимают на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных Тендерной документацией в части, касающейся субподрядчиков потенциального поставщика.

Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчику, в соответствии с подпунктом 15) пункта 28 Правил закупок товаров, работ и услуг «ТОО «Оператор РОП» не превышает двух третей от общего объема работ.

**Наименование потенциального поставщика Ф.И.О. руководителя**

М.П. (при наличии)